PAGE  
2

Заходи зі створення сміттєсортувального комплексу

	№ з/п
	Назва об’єкта
	Терміни реалізації, початок- закінчення
	Вар-тість ство-рення, всього
(тис. грн.)
	у тому числі по роках:

	
	
	
	
	2010
рік

(тис. грн.)
	2011
рік

(тис. грн.)
	2012
рік

(тис. грн.)
	2013
рік

(тис. грн.)

	1.
	Проектно-кошторисна документація сміттєсортувального комплексу
	2010 рік
	3000
	3000
	0
	0
	0

	2.
	Закупівля пресу та ваг для вторинної сировини
	2010 рік
	160
	160
	0
	0
	0

	3.
	Закупівля вилкового навантажувача
	2011 рік
	100
	0
	100
	0
	0

	4.
	Будівництво сміттєсортувального комплексу
	   2011 –  

2012 роки
	2000
	0
	1000
	1000
	0

	5.
	Закупівля, монтаж та запуск першої черги обладнання лінії сортування
	2012 рік
	1000
	0
	0
	1000
	0

	6.
	Закупівля фронтального навантажувача
	2010 рік
	500
	500
	0
	0
	0

	7.
	Закупівля контейнерного господарства
	2012 – 

2013 роки
	172
	110
	62
	0
	0

	8.
	Закупівля, монтаж та запуск другої черги обладнання лінії сортування
	2013 рік
	1000
	0
	0
	0
	1000

	9.
	Закупівля, монтаж та запуск третьої черги обладнання лінії сортування
	   2012 – 2013 роки
	2000
	0
	0
	1000
	1000

	
	Всього:
	
	9932
	3770
	1162
	3000
	2000


