Додаток

до ухвали  міської  ради

від ________  № ______

"Додаток

Затверджено

ухвалою  міської  ради

від 08.11.2018 № 4155

ПРОГРАМА

забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Програма розроблена на виконання п. 7 заходів з реалізації Програми створення у м. Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами, затвердженої ухвалою міської ради від 11.10.2005 № 2582, Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р., Стратегії із створення безбар’єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року, затвердженої ухвалою міської ради від 12.09.2024 № 5212 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Заступник міського голови з питань доступності, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 3. | Виконавці Програми | Районні адміністрації, львівські комунальні підприємства, управителі, ОСББ, ЖБК, співвласники житлового будинку, ЛКП "Львівсвітло", департамент житлового господарства та інфраструктури, управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
| 4. | Супровід Програми | Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, ЛКП "Львівсвітло", управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 5. | Учасники Програми | Жителі Львівської міської територіальної громади, зокрема, маломобільні групи населення, такі як особи з інвалідністю у кріслах колісних та особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи |
| 6. | Мета Програми | Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їхньої життєдіяльності, зокрема шляхом поступового формування умов для вільного доступу до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, подолання соціальної ізоляції людей з інвалідністю у кріслах колісних та людей з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, що сприятиме залученню цих осіб до суспільно активного життя, їхньому доступу до інклюзивної освіти, забезпеченню їхнього навчання, зайнятості та працевлаштування |
| 7. | Термін реалізації Програми | Постійно |
| 8. | Джерела фінансування Програми | Бюджет Львівської міської територіальної громади, інші джерела, незаборонені законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансування | Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачені на відповідний бюджетний період, а також за інші кошти, не заборонені законодавством України, у частині виплати грошової компенсації під час обміну житла |

1. Загальні положення

1.1. Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи (надалі – Програма) підготовлена на виконання ст. 20 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", п. 7 заходів з реалізації Програми створення у м. Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами, затвердженої ухвалою міської ради від 11.10.2005 № 2582, Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р., Стратегії із створення безбар’єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року, затвердженої ухвалою міської ради від 12.09.2024 № 5212.

1.2. Процедура забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушенням зору (надалі – особи з інвалідністю) реалізується за зареєстрованим місцем проживання на території Львівської міської територіальної громади способом:

1.2.1. Встановлення пандуса до житлових приміщень осіб з інвалідністю, які розташовані у багатоквартирних будинках, та благоустрою прилеглої території.

1.2.2. Встановлення пандуса до індивідуальних житлових будинків осіб з інвалідністю.

1.2.3. Встановлення підйомника до рівня першого поверху у під’їзді багатоквартирного будинку, обладнаного ліфтом, у якому розташоване житлове приміщення, де проживає особа з інвалідністю.

1.2.4. Встановлення підйомника до житлового приміщення, у якому проживає особа з інвалідністю, у багатоквартирних будинках, не обладнаних ліфтом.

1.2.5. Пристосування, ремонт, переобладнання, заміна / модернізація ліфтів у багатоквартирних будинках (зокрема, забезпечення безперебійної роботи ліфтів у багатоквартирних будинках під час загальних відключень електроенергії, у тому числі способом встановлення резервних джерел живлення (сонячних батарей).

1.2.6. Купівля сходового гусеничного пристрою (акумуляторного транспортера для крісел колісних) для переміщення особи з інвалідністю у кріслі колісному.

1.2.7. Надання допомоги особі з інвалідністю у кріслі колісному у обміні його житлового приміщення з високих поверхів на перший поверх з наданням грошової компенсації на оплату послуг маклера, нотаріуса та перевезення майна у розмірі фактичної вартості послуг, але не більше ніж вартість встановлення рекомендованого моніторинговою групою підйомника.

1.2.8. Благоустрій території проживання осіб з порушенням зору способом обладнання пішохідних доріжок парапетами, сигналізаторами (тактильною плиткою) тощо.

1.2.9. Обладнання сходових маршів та місць біля ліфта рельєфними табло з зазначенням номера поверху відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011.

1.3. Першочергове обладнання засобами доступності забезпечується у житлових приміщеннях, у яких зареєстровані військовослужбовці / ветерани війни, які користуються кріслами колісними, діти з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, особи з інвалідністю, які працюють, навчаються або відвідують щоденно реабілітаційні установи / заклади, а також у під’їздах, у яких проживають двоє та більше осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними.

1.4. Перелік житлових приміщень, які підлягають облаштуванню елементами доступності для осіб з інвалідністю, затверджується щорічно.

1.5. Перелік житлових приміщень, які підлягають облаштуванню елементами доступності для осіб з інвалідністю, наведено у додатку 1 до цієї Програми:

1.5.1. У 2019 році – у пункті 1 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.2. У 2020 році – у пункті 2 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.3. У 2021 році – у пункті 3 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.4. У 2022 році – у пункті 4 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.5. У 2023 році – у пункті 5 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.6. У 2024 році – у пункті 6 додатка 1 до цієї Програми.

1.5.7. У 2025 році – у пункті 7 додатка 1 до цієї Програми.

2. Мета та завдання Програми

2.1. Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору, створення сприятливих умов для їхньої життєдіяльності.

2.2. Поступове формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, сприяння їхній мобільності, облаштування їхнього життєвого простору та інфраструктури біля будинків, у яких вони проживають.

2.3. Створення умов для залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя, інтеграція їх у суспільство.

2.4. Підвищення ролі органу місцевого самоврядування у вирішенні проблем доступності осіб з інвалідністю до житлових приміщень.

3. Способи та заходи реалізації Програми

3.1. Для розгляду питання забезпечення доступності житлового будинку / житлового приміщення елементами доступності особи з інвалідністю у кріслах колісних та особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи подають до Центру надання адміністративних послуг м. Львова або його територіальних підрозділів (надалі – ЦНАП) заяву на ім’я начальника управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за формою згідно з додатком 2 до цієї Програми.

У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, які посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.

3.2. До заяви додають копії (електронні копії за технічної можливості):

3.2.1. Паспорта громадянина України / паспорта з безконтактним електронним носієм (ID карта) з оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування).

3.2.2. Свідоцтва про народження дитини – для дитини з інвалідністю.

3.2.3. Витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи / довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про групу та причину інвалідності.

3.2.4. Медичного висновку про дитину з інвалідністю, виданого закладом охорони здоров'я відповідно до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 04.12.2001 № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 11/6299 (надалі – медичний висновок) – для дитини з інвалідністю.

3.2.5. Документа, який підтверджує статус військовослужбовця / ветерана війни.

3.2.6. Витягу з Реєстру Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання (перебування) на території Львівської міської територіальної громади (додається ЦНАП самостійно за наявності цієї інформації у Реєстрі Львівської міської територіальної громади).

3.3. Засвідчення копій документів, які додаються до заяви, здійснює заявник з обов’язковим проставленням його особистого підпису.

3.4. Заяву та документи адміністратор ЦНАП передає для розгляду до управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

3.5. Визначення потреби в облаштуванні житлового будинку / житлового приміщення, у якому зареєстровані та проживають особи з інвалідністю у кріслах колісних та / або особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, елементами доступності здійснюється способом обстеження цього житлового будинку / житлового приміщення та прилеглої до будинку території з метою визначення необхідних елементів доступності, технічної можливості їхнього встановлення / облаштування тощо.

3.6. Для обстеження житлових приміщень, у яких зареєстровані та проживають особи з інвалідністю, при районних адміністраціях Львівської міської ради створюються постійно діючі моніторингові групи.

3.7. Головою моніторингової групи призначається заступник голови районної адміністрації, визначений головою адміністрації, заступником голови моніторингової групи – заступник начальника відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю).

3.8. До складу моніторингової групи включаються представники ЛКП, управителів, ОСББ, ЖБК, співвласників житлових будинків, районних адміністрацій, управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку, працівники комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело" (за територіальністю), представники громадських організацій осіб з інвалідністю (за згодою).

3.8.1. Для обстеження житлових приміщень у багатоквартирних будинках з метою прийняття рішення щодо необхідності встановлення підйомника, а також з питань пристосування, ремонту, переобладнання, заміни ліфтів у багатоквартирних будинках до складу моніторингової групи включаються представники ЛКП "Львівсвітло".

3.9.  Управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розглядає заяву та документи осіб з інвалідністю спільно з районними адміністраціями (за територіальністю), зокрема моніторинговими групами (за територіальністю).

3.10. Моніторингові групи здійснюють обстеження житлового будинку / житлового приміщення осіб з інвалідністю, визначають необхідність забезпечення доступності житлового будинку / житлового приміщення, необхідні елементи доступності, технічну можливість їхнього встановлення та готують висновки за результатами обстеження – складають акти обстеження житлового будинку / житлового приміщення осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи з фотофіксацією (надалі – Акт обстеження).

3.11. У разі реєстрації та проживання особи з інвалідністю у багатоквартирному будинку, не обладнаному ліфтом, на другому та вище поверсі моніторингова група:

3.11.1. Визначає технічну можливість встановлення елементів доступності до житлового приміщення / квартири, у якому / якій проживає особа з інвалідністю.

3.11.2. Рекомендує власнику / співвласникам цього житлового приміщення та особі з інвалідністю або її законному представнику здійснити обмін зазначеного житлового приміщення на інше доступне житлове приміщення.

3.11.3. Згоду або відмову від обміну житлового приміщення подають у формі заяви на ім’я голови моніторингової групи власник / співвласники житлового приміщення та особа з інвалідністю або її законний представник.

3.11.4. Якщо протягом 6 місяців з часу проведення обстеження власник / співвласники житлового приміщення, у якому зареєстрована та проживає особа з інвалідністю, здійснюють його обмін на інше доступне житлове приміщення, власнику (одному з співвласників) надається грошова компенсація на оплату послуг маклера, нотаріуса та на перевезення майна у розмірі фактичної вартості послуг, але не більше ніж вартість встановлення рекомендованого моніторинговою групою підйомника у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.

3.11.5. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом бюджетного періоду проводить виплату грошової компенсації при обміні житла (з врахуванням пункту 3.11.4 цієї Програми).

3.11.6. Житлове приміщення, яке отримане внаслідок обміну на інше житлове приміщення, подається на наступний бюджетний період для першочергового обладнання елементами доступності у разі необхідності.

3.11.7. У разі письмової відмови власника / одного з співвласників житлового приміщення, особи з інвалідністю або її законного представника від обміну житлового приміщення голова моніторингової групи залучає фахівця з питань доступності громадської організації "Реабілітація осіб з інвалідністю" з метою встановлення технічної можливості експлуатації у зазначеному будинку сходового гусеничного пристрою (акумуляторного транспортера для крісел колісних).

3.11.8. У разі позитивного висновку моніторингової групи та залученого фахівця відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю) здійснює купівлю сходового гусеничного пристрою (акумуляторного транспортера для крісел колісних) для особи з інвалідністю у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.

3.11.9. У разі відсутності технічної можливості експлуатації у зазначеному будинку сходового гусеничного пристрою (акумуляторного транспортера для крісел колісних) та/або відмови власника / одного з співвласників житлового приміщення, особи з інвалідністю або її законного представника від обміну житлового приміщення комісія у складі представників моніторингової групи залучає відповідних фахівців та приймає рішення про відсутність можливості обладнання житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, елементами доступності.

3.12. На кожне житлове приміщення особи з інвалідністю формується особова справа, у якій зберігаються заява та документи, подані заявником, матеріали обстеження житлових приміщень осіб з інвалідністю, висновки  про технічну можливість / відсутність технічної можливості обладнання житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, засобами доступності тощо.

Особова справа зберігається в районній адміністрації (за територіальністю).

3.13. Копії актів обстеження / висновків / рішень тощо (у тому числі рішень про відсутність можливості обладнання житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, елементами доступності) районна адміністрація (за територіальністю) передає в управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

3.14. За результатами обстеження житлових будинків / житлових приміщень осіб з інвалідністю (з урахуванням матеріалів особової справи) управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп формує узагальнений перелік житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності (у тому числі на виплату грошової компенсації у зв’язку з обміном житлового приміщення) для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи (надалі – перелік житлових приміщень), та подає його на розгляд Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді.

3.15. У разі наявності технічної можливості облаштування елементами доступності Комітет з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді погоджує перелік житлових приміщень осіб з інвалідністю, які підлягатимуть обладнанню елементами доступності у наступному бюджетному році.

3.16. Перелік житлових приміщень, які першочергово підлягають облаштуванню елементами доступності для осіб з інвалідністю у наступному бюджетному році (у тому числі на виплату грошової компенсації у зв’язку з обміном житлового приміщення), погоджений Комітетом з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді, включається у додаток 1 до цієї Програми (на відповідний рік).

3.17. Районні адміністрації, ЛКП "Львівсвітло" протягом бюджетного періоду обладнують житлові приміщення, індивідуальні житлові будинки, під’їзди багатоквартирних будинків, у яких зареєстровані особи з інвалідністю, елементами доступності (пандусами, підйомниками, ліфтами) відповідно до затвердженого переліку житлових приміщень.

3.18. ЛКП "Львівсвітло" постійно забезпечує функціонування підйомників у будинках, де проживають особи з інвалідністю.

3.19. У разі зміни місця реєстрації поза межі території Львівської міської територіальної громади, смерті особи з інвалідністю, житлове приміщення якої обладнано підйомником відповідно до зазначеної Програми, такий пристрій демонтується, перебуває на зберіганні та встановлюється ЛКП "Львівсвітло" до іншого житлового приміщення з переліку адрес, погоджених Комітетом з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді на бюджетний період, де наявна технічна можливість його встановлення.

3.20. У разі зміни місця реєстрації поза межі території Львівської міської територіальної громади, смерті особи з інвалідністю, у якої в експлуатації знаходиться сходовий гусеничний пристрій (акумуляторний транспортер для крісел колісних), відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю) вилучає зазначений пристрій та у разі необхідності за рішенням моніторингової групи (за територіальністю) передає іншій особі з інвалідністю, з дотриманням вимог пунктів 3.11.7 та 3.11.8 цієї Програми.

3.21. У разі якщо особа з інвалідністю змінила район місця реєстрації у межах Львівської міської територіальної громади, то змінюється виконавець робіт у переліку житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи – за наявності коштів, або таке житлове приміщення включається у перелік житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності у наступному бюджетному році.

3.22. У разі зміни місця реєстрації поза межі території Львівської міської територіальної громади, смерті особи з інвалідністю, житлове приміщення якої не обладнано пандусом / підйомником відповідно до цієї Програми, таке житлове приміщення вилучається з переліку житлових приміщень, які першочергово підлягають облаштуванню елементами доступності (у разі відсутності інших обставин, які унеможливлюють вилучення цього житлового приміщення з переліку житлових приміщень, які першочергово підлягають облаштуванню елементами доступності).

4. Очікувані результати

4.1. Подолання соціальної ізоляції людей з інвалідністю у кріслах колісних та людей з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, що сприятиме їхньому доступу до інклюзивної освіти, забезпеченню їх навчання, зайнятості та працевлаштування.

4.2. Поступове формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають.

4.3. Посилення соціального захисту людей з інвалідністю та створення сприятливих умов для їхньої життєдіяльності.

5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачені на відповідний бюджетний період, а також за інші кошти, не заборонені законодавством України, у частині виплати грошової компенсації під час обміну житла.

5.2. Головними розпорядниками коштів за цією Програмою є:

5.2.1. Районні адміністрації у частині:

5.2.1.1. Встановлення пандусів.

5.2.1.2. Благоустрою прилеглої території.

5.2.2. ЛКП "Львівсвітло" у частині:

5.2.2.1. Встановлення підйомників та їхнього технічного обслуговування.

5.2.2.2. Пристосування, ремонту, переобладнання, заміни / модернізації ліфтів у багатоквартирних будинках (зокрема забезпечення безперебійної роботи ліфтів у багатоквартирних будинках під час загальних відключень електроенергії, у тому числі способом встановлення резервних джерел живлення (сонячних батарей).

5.2.3. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики у частині:

5.2.3.1. Виплати грошової компенсації на оплату послуг маклера, нотаріуса та на перевезення майна під час обміну житла (з врахуванням пункту 3.11.4 цієї Програми).

5.2.4. Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю) у частині:

5.2.4.1. Купівлі сходового гусеничного пристрою (акумуляторного транспортера для крісел колісних).

Секретар ради 							Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

В. о. начальника управління

забезпечення доступності осіб

з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення 				 Василь ПУЦИЛО

Додаток 1

до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

ПЕРЕЛІК

житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

1. У 2019 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул. І. Виговського, 5-А/43 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 2. | вул. Медової Печери, 38-А/39 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 3. | вул. Садівнича, 47/30 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 4. | вул. Г. Хоткевича, 60/42 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 5. | вул. Володимира Великого, 34/228 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 6. | вул. Володимира Великого, 93-А/109 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 7. | вул. Академіка С. Рудницького, 39/2 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 8. | вул. Т. Бой-Желенського, 10/13 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 9. | вул. С. Гавришкевича, 5/3 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 10. | вул. Заводська,17 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 11. | вул. Замарстинівська, 24/8 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 12. | вул. І. Кавалерідзе, 17/83 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 13. | вул. Купальська, 13-Б | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 14. | вул. Академіка Р. Кучера, 26 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 15. | вул. І. Миколайчука, 30/11 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 16. | вул. Роксоляни, 59-А/5 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 17. | вул. К. Студинського, 12 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 18. | вул. Г. Хоткевича, 22/13 та 33 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 19. | просп. Червоної Калини, 82/77 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 20. | просп. Червоної Калини, 104 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 21. | вул. Т. Шевченка, 338, 3 під’їзд | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 22. | вул. Т. Шевченка, 400, 2 під’їзд | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 23. | вул. Широка, 100/44 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |

2. У 2020 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул. Паркова, 10/1 | пандус | Галицька районна адміністрація |
| 2. | вул. Любінська, 89-Б/2 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 3. | вул. Широка, 84/36 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 4. | вул. Широка, 100/44 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 5. | вул. І. Вагилевича, 6/3 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 6. | вул. Круп’ярська,12/3 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 7. | вул. Пасічна, 49/77 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 8. | вул. Г. Хоткевича, 38/8 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 9. | вул. Коломийська, 13/42 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
| 10. | вул. Стрийська, 61/229 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 11. | вул. Хуторівка, 40/129 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
| 12. | вул. Володимира Великого, 26/58 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 13. | вул. Генерала Т. Чупринки, 20/11 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 14. | вул. В. Сосюри, 46/96 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 15. | вул. М. Хвильового, 56/168 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 16. | вул. Т. Масарика, 2/34 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 17. | вул. Творча, 16 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 18. | вул. Ю. Липи, 39/9 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 19. | вул. Б. Хмельницького, 245/28 | акумуляторний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
| 20. | вул. І. Величковського, 48/73 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 21. | вул. М. Хвильового, 14/113 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 22. | вул. Т. Шевченка, 322/51 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 23. | вул. Творча, 16 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |

3. У 2021 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул. І. Війтовича, 7/12 | пандус | Галицька районна адміністрація |
| 2. | вул. Роксоляни, 31/110 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 3. | вул. C. Петлюри, 2/70 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 4. | вул. C. Петлюри, 34/48 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 5. | вул. Широка, 92/32 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 6. | вул. Дж. Вашингтона, 7-А/91 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 7. | вул. П. Шафарика, 8/21 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 8. | вул. П. Шафарика, 14/166 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 9. | вул. В. Вернадського, 32/83 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 10. | вул. Зубрівська, 36/7 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 11. | вул. І. Кавалерідзе, 21/78 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 12. | вул. Морозна, 8/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 13. | вул. М. Скрипника, 15/19 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 14. | вул. М. Скрипника, 5/14 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
| 15. | вул. О. Мишуги, 3/47 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 16. | просп. Червоної Калини, 61/70 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 17. | вул. Новий Світ,13/5 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 18. | вул. Є. Коновальця, 97/43 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 19. | вул. І. Величковського, 6/99 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 20. | вул. І. Миколайчука, 7, 3 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 21. | вул. І. Миколайчука, 7, 4 під’їзд | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 22. | вул. М. Хвильового, 14/43 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 23. | вул. Т. Шевченка, 322/51 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 24. | вул. Ю. Липи, 39/243 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 25. | вул. Ю. Липи, 43/2 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 26. | просп. В. Чорновола, 95/21 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 27. | вул. Б.-І. Антонича, 4/164 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 28. | вул. В. Вернадського, 32/83 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 29. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 9-А/84 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 30. | вул. І. Біберовича, 11/9 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 31. | вул. І. Величковського, 2/77 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 32. | вул. І. Величковського, 8/13 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 33. | вул. М. Скрипника, 5/39 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 34. | вул. М. Скрипника, 7/16 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 35. | вул. С. Петлюри, 29/51 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 36. | вул. Ю. Яновського, 30 (особняк) | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 37. | вул. Ю. Липи, 39/9 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 38. | просп. Червоної Калини, 42/21 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 39. | просп. Червоної Калини, 53/69 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 40. | вул. Ю. Дрогобича, 3/2-А | акумуляторний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |

4. У 2022 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул. Морозна, 8/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 2. | вул. Наукова, 49/50 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |

5. У 2023 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Олени Степанівни, 44/7 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 2. | вул. В. Чукаріна, 28/30 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 3. | вул. І. Кавалерідзе, 21/49 | 2 пандуси | Сихівська районна адміністрація |
| 4. | вул. Листопадна, 16/48 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 5. | вул. Балтійська, 21/19 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 6. | вул. Княгині Ольги, 73/7 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 7. | вул. Наукова, 39/71 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 8. | вул. Наукова, 116/40 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 9. | вул. А. Лінкольна, 43/95 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 10. | вул. В. Липинського, 3/9 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 11. | вул. Ю. Липи, 45/59 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 12. | вул. А. Лінкольна, 43/95 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 13. | вул. Б. Грінченка, 11-Б/1 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 14. | вул. В. Сосюри, 46/96 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 15. | вул. Гетьмана І. Мазепи,13-А/137 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 16. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 39/5 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 17. | вул. Дж. Леннона, 39/46 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 18. | вул. Джерельна, 21/12 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 19. | вул. Катедральна, 8/20-А | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 20. | вул. К. Левицького, 6/8 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 21. | вул. М. Хвильового, 14/43 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 22. | вул. М. Хвильового, 37/39 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 23. | вул. Пасічна, 81/28 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 24. | вул. Повітряна, 92/6 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |

6. У 2024 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. І. Виговського, 73/58 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 2. | вул. Лисеницька, 5/4 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 3. | вул. Пасічна, 81/28 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 4. | вул. В. Чукаріна, 8/33 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 5. | вул. Коломийська, 7/88 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 6. | вул. Липова Алея, 1/59 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 7. | просп. Червоної Калини, 107/31 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 8. | вул. Наукова, 15/21 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 9. | вул. Наукова 26/4 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 10. | вул. Наукова, 26/22 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 11. | вул. Наукова, 26/70 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 12. | вул. Б. Грінченка, 4/22 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 13. | вул. Б. Грінченка, 6/37 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 14. | вул. Б. Грінченка, 11-Б/1 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 15. | вул. Золота, 21/140 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 16. | вул. І. Величковського, 8/13 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 17. | вул. О. Кошиця, 4/151 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 18. | вул. Варшавська, 68/38 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 19. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 3-А/63 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 20. | вул. М. Гориня, 15/19 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 21. | вул. Б. Грінченка, 6/37 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 22. | вул. Демнянська, 16-А/82 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 23. | вул. Зелена, 115-Ж/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 24. | вул. Золота, 21/123, 140 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 25. | вул. І. Кавалерідзе, 21/49 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 26. | вул. Кільцева, 11/36, м. Винники | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 27. | вул. Коломийська, 7/88 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 28. | вул. Т. Костюшка, 16/3 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 29. | вул. О. Кошиця, 4/151 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 30. | вул. Лисеницька, 5/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 31. | вул. Лисика, 3-Е/2, м. Винники | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 32. | вул. Т. Масарика, 2/145 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 33. | вул. О. Мишуги, 3/47 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 34. | вул. Пасічна,104/22 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 35. | вул. Сихівська, 10-А/44 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 36. | вул. Сорочинська, 8/91 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 37. | вул. Стрийська, 99/41 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 38. | вул. Г. Хоткевича, 20/115 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 39. | просп. Червоної Калини, 107/31 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 40. | вул. В. Чукаріна, 8/33 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 41. | вул. В. Чукаріна, 28/30 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 42. | вул. Шептицьких, 25/11, 24 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 43. | вул. Ю. Липи, 43/2 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 44. | вул. Ю. Липи, 45/59 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 45. | вул. Ю. Липи, 18/82 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 46. | вул. М. Яцкова, 18-А/40 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |

7. У 2025 році:

| № з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Кримська, 28/136 | пандус | Галицька районна адміністрація |
| 2. | вул. І. Виговського, 71/60 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 3. | вул. Повітряна, 92/6 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 4. | вул. Пасічна, 81/64 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 5. | вул. Пасічна, 92/9 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 6. | вул. Пасічна, 92/57 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 7. | вул. Родини Крушельницьких, 5/28 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 8. | вул. П. Шафарика, 2/210 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 9. | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 10. | вул. В. Вернадського, 12/112 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 11. | вул. М. Гориня, 5/39 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 12. | вул. Демнянська, 16/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 13. | вул. Зубрівська, 36-А/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 14. | вул. Морозна, 39/70 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 15. | вул. Орлина, 8-А/50 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 16. | вул. П. Полуботка, 7/56 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 17. | вул. Стрийська, 71-Б/22 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 18. | вул. К. Трильовського, 22/83 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 19. | вул. Г. Хоткевича, 40/20 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 20. | просп. Червоної Калини, 104/2 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 21. | просп. Червоної Калини,123/9 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 22. | вул. В. Чукаріна, 1/178 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 23. | вул. В. Чукаріна, 11/3 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 24. | вул. Я. Ярославенка, 22-А/43 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 25. | вул. Володимира Великого, 63/398 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 26. | вул. Володимира Великого, 111/4 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 27. | вул. Княгині Ольги, 71/13 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 28. | вул. Наукова, 15/29 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 29. | вул. В. Симоненка, 13/31 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 30. | вул. І. Величковського, 10/137 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 31. | вул. П. Панча, 8/67 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 32. | вул. П. Панча, 18/74 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 33. | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 34. | вул. Вагонна, 7/307 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 35. | вул. І. Величковського,10/137 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 36. | вул. В. Вернадського, 12/112 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 37. | вул. І. Виговського, 11/22 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 38. | вул. І. Виговського, 73/58 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 39. | вул. Г. Граб’янки, 9/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 40. | вул. Городоцька, 27/3 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 41. | вул. Демнянська, 16/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 42. | вул. Зубрівська, 36-А/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 43. | вул. І. Кавалерідзе, 8/59 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 44. | вул. Калинова, 6/2, м. Винники | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 45. | вул. Китайська, 18/75 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 46. | вул. Кримська, 28/136 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 47. | вул. К. Левицького, 44/2 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 48. | вул. С. Литвиненка, 6/20 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 49. | вул. І. Миколайчика, 36/71 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 50. | вул. Морозна, 39/70 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 51. | вул. Моршинська, 12/2 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 52. | вул. Наукова, 26/22 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 53. | вул. Наукова, 116/40 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 54. | вул. Орлина, 8-А/50 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 55. | вул. Пасічна, 77/81 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 56. | вул. Пасічна, 92/9 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 57. | вул. Пасічна, 92/57 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 58. | вул. П. Панча, 8/80 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 59. | вул. П. Панча, 18/74 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 60. | вул. Плугова, 2/84 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 61. | вул. П. Полуботка, 7/56 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 62. | вул. Родини Крушельницьких, 5/28 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 63. | вул. Родини Крушельницьких, 5/57 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 64. | вул. Роксоляни, 31/110 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 65. | вул. В. Симоненка, 13/31 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 66. | вул. Стрийська, 61/282 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 67. | вул. Стрийська, 71б/22 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 68. | вул. К. Трильовського, 22/83 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 69. | вул. Б. Хмельницького, 243/91 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 70. | вул. Б. Хмельницького, 247/6 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 71. | вул. Г. Хоткевича, 30-А/108 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 72. | вул. Г. Хоткевича, 40/20 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 73. | просп. Червоної Калини, 85/4 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 74. | просп. Червоної Калини, 104/41 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 75. | просп. Червоної Калини, 104/2 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 76. | просп. Червоної Калини, 123/9 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 77. | вул. В. Чукаріна, 1/178 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 78. | вул. В. Чукаріна, 11/3 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 79. | вул. П. Шафарика, 2/210 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 80. | вул. П. Шафарика, 4-А/18 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 81. | вул. Т. Шевченка, 344-А/70 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 82. | вул. Т. Шевченка, 350/73 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 83. | вул. Т. Шевченка, 350-Б/53 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 84. | вул. Я. Ярославенка, 22-А/43 | підйомник | ЛКП "Львівсвітло" |
| 85. | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | заміна ліфта | ЛКП "Львівсвітло" |
| 86. | вул. І. Величковського, 10/137 | заміна ліфта | ЛКП "Львівсвітло" |
| 87. | вул. Пасічна, 104/20,22,86 | заміна ліфта | ЛКП "Львівсвітло" |
| 88. | вул. П. Полуботка, 7/56 | заміна ліфта | ЛКП "Львівсвітло" |
| 89. | вул. В. Симоненка, 13/31 | заміна ліфта | ЛКП "Львівсвітло" |
| 90. | вул. Б. Хмельницького, 245/61 | акумулятор-ний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |

В. о. начальника управління

забезпечення доступності осіб

з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення				         Василь ПУЦИЛО

Додаток 2

до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

Начальнику управління

забезпечення доступності осіб

з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення

_____________________________

ЗАЯВА

для розгляду питання забезпечення доступності житлового будинку / житлового приміщення елементами доступності осіб з інвалідністю у кріслах колісних / осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

Я, _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження)

прошу розглянути питання забезпечення доступності житлового будинку / житлового приміщення елементами доступності.

Адреса зареєстрованого місця проживання:______________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт:серія________ №____________, виданий _____________________

_______________________________________________"____" _______ року

контактний телефон _______________________________________________

Категорія заявника (вказати):

- особа з інвалідністю у кріслі колісному ________________________________________________________________

- особа з інвалідністю з порушенням зору 1 групи ________________________________________________________________

Документ(-и), який(-і) підтверджує(-ють) певний соціальний статус:

- Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (номер) ______________________________________

- Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (серія, номер) __________________________________________________________

- Медичний висновок про дитину з інвалідністю, (серія, номер) ________________________________________________________________

Додаткове обгрунтування заявника:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Про відмову у забезпеченні елементами доступності житлового приміщення, у якому я зареєстрований та проживаю, у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про статус, інвалідність, наявність зареєстрованого місця проживання / перебування тощо мене попереджено.

Мені повідомлено, що у разі зміни статусу, терміну дії інвалідності, припинення користування кріслом колісним, зміни зареєстрованого місця проживання тощо я зобов’язуюсь повідомити управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення протягом 30 днів з дня настання таких обставин.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду управлінню забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на оброблення моїх персональних даних.

Окрім цього, посвідчую, що отримав повідомлення про володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані.

Заяву та документи на ______ аркушах прийнято

"_____"____________20 ____ року та зареєстровано за №  ______________.

"Ознайомився" ________     ____________________________________

(підпис)      (прізвище заявника, уповноваженого представника)

Заяву та документи прийняв(-ла)

________    ______________________

(підпис)         (прізвище посадової особи)

В. о. начальника управління

забезпечення доступності осіб

з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення				         Василь ПУЦИЛО