Додаток 1

до ухвали  міської  ради

від ___________№____

"Додаток

Затверджено

ухвалою  міської  ради

від 02.11.2023 № 3991

ПРОГРАМА

комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад |
| 3. | Головний координатор та розпорядник коштів | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | ЛКП "Зелений Львів", ДП "Парк-Високий Замок", ДП "Личаків-Парк", ДП "Боднарівка", ДП "Скнилів-Парк", природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", регіональний ландшафтний парк "Знесіння", ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" |
| 5. | Одержувач бюджетних коштів | ЛКП "Зелений Львів", ДП "Парк-Високий Замок", ДП "Личаків-Парк", ДП "Боднарівка", ДП "Скнилів-Парк", ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" |
| 6. | Розпорядники нижчого рівня | Природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", регіональний ландшафтний парк "Знесіння" |
| 7. | Учасники Програми | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, управління бюджету департаменту фінансової політики, ЛКП "Зелений Львів", ДП "Парк-Високий Замок", ДП "Личаків-Парк", ДП "Боднарівка", ДП "Скнилів-Парк", природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", регіональний ландшафтний парк "Знесіння", ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Львівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством України |
| 10. | Обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів Програми | Обсяг видатків на фінансування визначається ухвалою міської ради на відповідний бюджетний період |

2. Загальні положення

2.1. Програма комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (надалі – Програма) скерована на забезпечення стабільної та сприятливої екологічної ситуації на території Львівської міської територіальної громади, забезпечення належних умов для короткочасного відпочинку населення, а також забезпечення збереження, відтворення та належного утримання об’єктів зеленого господарства, у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду, розвитку природно-заповідної справи, відновлення туристичної привабливості парків та збільшення площ природно-заповідного фонду на території Львівської міської територіальної громади.

2.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", Правил утримання зелених насаджень на території населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376.

2.3. Зелені насадження є невід’ємною і обов’язковою складовою селітебної території для забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги. До системи зелених насаджень населеного пункту належать зелені насадження загального користування, міжквартальні насадження житлових районів, насадження вулиць, парків, лісопарків, скверів, газони, квітники та інші насадження. Основну частку зелених насаджень складають зелені насадження загального користування – парки та лісопарки.

2.4. Загальна площа парків, лісопарків, скверів та зелених зон на території Львівської міської територіальної громади, підпорядкованих та підзвітних департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, становить 1321,6322 га. Потенціал парків використовується для поліпшення селітебного середовища через оптимізацію структури, функціонування та використання зелених насаджень, що водночас поліпшує туристичну привабливість Львівської міської територіальної громади.

Кількість відвідувачів паркових зон надзвичайно висока протягом всього року, а отже витрати на утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства потребують належного фінансування.

2.5. Забезпечення належних умов відпочинку та безпеки жителів, а також громадського порядку та збереження елементів паркового благоустрою потребує комплексного виконання заходів з врахуванням потреб відповідної території.

3. Мета Програми

3.1. Мета Програми полягає у забезпеченні комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, ефективності їх функціонування для задоволення потреб жителів у комфортному довкіллі відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

4. Завдання та заходи виконання Програми

4.1. Завданнями Програми є:

4.1.1. Створення екологічної рівноваги між суспільством та природою.

4.1.2. Створення належних умов для короткочасного відпочинку населення.

4.1.3. Забезпечення дотримання санітарних норм та вимог щодо утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, зокрема парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади.

4.1.4. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я жителів міста через організацію умов для короткочасного відпочинку.

4.1.5. Підвищення якості робіт (заходів) з утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, зокрема парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади.

4.2. Заходи виконання Програми наведені у додатку 1 до цієї Програми.

5. Відповідальні за виконання Програми

5.1. Відповідальним за реалізацію Програми є департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад.

5.2. Перелік об’єктів (парків, лісопарків, скверів і зелених зон), утримання яких здійснюють структурні підрозділи Львівської міської ради, наведено у додатку 2 до цієї Програми.

5.3. Відповідальними виконавцями Програми визначено ЛКП "Зелений Львів", ДП "Парк Високий Замок", ДП "Личаків-Парк", ДП "Боднарівка", ДП "Скнилів-Парк", природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", регіональний ландшафтний парк "Знесіння", ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького".

6. Результативні показники Програми

6.1. Результативні показники Програми використовуються для оцінки її ефективності за напрямами використання бюджетних коштів.

6.2. Результативні показники містять:

6.2.1. Показники затрат: загальна площа зелених насаджень (га); обсяг видатків на утримання зелених насаджень (тис. грн); загальна площа доріжок (га); обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріжок, зелених насаджень (тис. грн).

6.2.2. Показники продукту: загальна площа зелених насаджень, на яких здійснюється догляд (га); загальна площа доріжок, які охоплені доглядом (га); площа здійснення поточного ремонту доріжок, зелених насаджень (кв. м).

6.2.3. Показники ефективності: середня вартість утримання зелених насаджень (грн/га), середня вартість утримання доріжок (грн/га), середня вартість поточного ремонту доріжок, зелених насаджень (грн/кв. м).

6.2.4. Показники якості: питома вага площі зелених насаджень, на яких здійснюється догляд, до загальної площі зелених насаджень (%), питома вага площі доріжок, які охоплені доглядом, до загальної площі доріжок (%), відсоток проведеного поточного ремонту до запланованого (%).

7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. Виконання Програми дасть можливість:

7.1.1. Збільшити кількість та площі озеленених територій, які потребують якісного догляду.

7.1.2. Забезпечити якісне утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської територіальної громади.

7.1.3. Забезпечити вчасний і кваліфікований догляд за зеленими насадженнями, у тому числі комплексне та систематичне відновлення газонів і квітників.

7.1.4. Зменшити загрозу падіння аварійних, вітровальних дерев та дерев перестійного віку, їхніх скелетних гілок на територіях парків, лісопарків, скверів та зелених зон.

7.1.5. Знизити рівень ураження дерев шкідниками та хворобами.

7.1.6. Забезпечити проведення поточного ремонту елементів благоустрою на об’єктах зеленого господарства.

8. Фінансове забезпечення Програми

8.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється коштом бюджету Львівської міської територіальної громади і визначається щороку, зважаючи на реальні фінансові можливості, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9. Етапи реалізації Програми

9.1. Планування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади для фінансування Програми здійснюється на підставі пропозицій балансоутримувачів парків, лісопарків, скверів і зелених зон.

9.2. Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад із залученням Координаційної ради за поданням балансоутримувачів щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об’єктів благоустрою парків, лісопарків, скверів і зелених зон.

9.3. Передбачені у бюджеті Львівської міської територіальної громади кошти виділяються для забезпечення безперебійної діяльності комунальних підприємств та установ і покриття ними витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності на виконання завдань цієї Програми.

9.4. Головними розпорядниками коштів є департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад та управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад.

9.5. Розпорядниками нижчого рівня є природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", регіональний ландшафтний парк "Знесіння".

9.6. Одержувачами коштів є ЛКП "Зелений Львів", ДП "Парк-Високий Замок", ДП "Личаків-Парк", ДП "Боднарівка", ДП "Скнилів-Парк", ЛКП  "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького", створені Львівською міською радою з метою утримання і догляду за зеленими насадженнями у парках, лісопарках, скверах та зелених зонах Львівської міської територіальної громади.

9.7. Балансоутримувачі забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єктів благоустрою самостійно або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

10. Забезпечення контролю за виконанням Програми

10.1. Всі заходи виконання Програми (додаток 1), які необхідні для забезпечення належного утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон, є актуальними, реалістичними, чітко сформульованими, мають вимірювані показники.

10.2. Для підвищення якості контролю за виконанням реалізації Програми постійна комісія екології, природокористування та енергозбереження формує Координаційну раду.

10.3. Порядок роботи Координаційної ради, її права, обов’язки, повноваження щодо здійснення контролю за виконанням Програми затверджуються рішенням постійної комісії екології, природокористування та енергозбереження не пізніше початку дії Програми.

10.4. Засідання Координаційної ради можуть відбуватися не рідше ніж раз на квартал.

10.5. Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад із залученням представників виконавця Програми щомісячно проводить обстеження парків, лісопарків, скверів та зелених зон щодо виконання заходів, передбачених у додатку 1 до цієї Програми.

10.6. Представники Координаційної ради за бажанням можуть долучатися до обстежень парків, лісопарків, скверів та зелених зон.

10.7. За результатами обстеження складаються акти із зауваженнями/пропозиціями з покращення стану об’єкта благоустрою з термінами їх реалізації.

10.8. Не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним одержувачі коштів подають звіт головному розпоряднику коштів щодо виконання заходів, передбачених у додатку 1 цієї Програми.

10.9. Контроль за реалізацією Програми здійснюється щоквартально.

10.10. Щоквартально управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад розробляє Перелік ключових показників ефективності для утримання об’єктів благоустрою і узгоджує з департаментом природних ресурсів, будівництва та розвитку громад та Координаційною радою.

10.11. Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з містобудування".

Секретар ради							Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

В. о. начальника управління

екології та природних ресурсів				Галина МИКІТЧАК