Додаток

Затверджено

ухвалою  міської  ради

від 25.05.2023 № 3199

ПРОГРАМА

співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Офіс охорони культурної спадщини |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник та координатор Програми | Офіс охорони культурної спадщини |
| 3. | Виконавець Програми | Львівське комунальне підприємство "Бюро спадщини" |
| 4. | Учасники Програми | Фізичні особи – власники житлових квартир, балкони, еркери, лоджії яких розташовані на головному фасаді будинку – пам’ятки культурної спадщини |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023-2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансування | Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень на публічні інвестиційні проєкти та коштів власників балконів будинку відповідно до механізму реалізації Програми. |

2. Мета і завдання Програми

2.1. Основною метою Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках (надалі – Програма) є об’єднання зусиль Львівської міської ради та власників житлових квартир задля збереження пам’яток культурної спадщини Львівської міської територіальної громади.

2.2. Завданням реалізації Програми є здійснення реставрації, ремонту (реставраційного) ‒ надалі – реставрація ‒ балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир, що є у приватній власності та розташовані на головному фасаді будинку – пам’ятки культурної спадщини (надалі – балкони будинку).

3. Фінансування Програми

3.1. Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень на публічні інвестиційні проєкти та коштів власників балконів будинку відповідно до механізму реалізації Програми.

3.2. Виконавець Програми здійснює фінансування Програми на підставі погодженого координатором Програми розпису видатків виконавця Програми.

4. Порядок участі у Програмі

4.1. Учасники Програми подають на розгляд координатора і виконавця Програми через Центр надання адміністративних послуг м. Львова одну спільну заявку за зразком, наведеним у додатку 1 до Програми (надалі – заявка).

4.2. У разі якщо окремий(-і) власник(-и) балконів будинку відмовляється від участі у Програмі до заявки долучається відповідна письмова заява-відмова від участі у Програмі за зразком, наведеним у додатку 2 до Програми.

4.3. У разі якщо окремий(-і) власник(-и) квартири до якої належить (-ать) балкон(-и) у будинку фактично не проживає(-ють) у цьому будинку та отримати від нього (них) документи для участі у Програмі або письмову заяву-відмову від участі у Програмі не є можливим у зв’язку з неможливістю встановлення контакту з таким(-и) власником(-ами) у період, що передує поданню спільної заявки та становить не менше трьох місяців, складається акт про відсутність заявника. Акт про відсутність заявника підписується не менш ніж трьома мешканцями будинку та представниками ЛКП, яке обслуговує територію, на якій розташований будинок, або обслуговуючої компанії. Акт про відсутність заявника є підставою вважати, що                     відповідний(-і) власник(-и) не подав(-ли) документів для участі у Програмі та не надав(-ли) заяви-відмови, і приймається координатором та виконавцем Програми для подальшого розгляду заявки без урахування документів такого(-их) власника(-ів).

4.4. Учасники Програми у заявці підтверджують зобов’язання:

4.4.1. Надати нотаріально засвідчену згоду на проведення реставрації балконів будинку.

4.4.2. Оплатити обов’язковий платіж у розмірі 10 000 грн за один балкон, еркер чи лоджію згідно з умовами, передбаченими Програмою та договором на виконання реставрації балконів будинку.

4.4.3. Забезпечити доступ до балконів будинку, які пропонуються для реставрації.

4.4.4. Дозволити безоплатне використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для проведення реставрації балконів будинку.

4.5. До заявки додаються:

4.5.1. Копії технічних паспортів на приміщення житлових квартир пам’ятки, балкони, еркери та лоджії яких підлягають реставрації.

4.5.2. Копії поверхових планів будинку – пам’ятки культурної спадщини.

4.5.3. Фотофіксація стану балкону(-ів), еркера(-ів), лоджії(-й), які пропонуються для реставрації.

4.5.4. Копії укладеного(-их) охоронного(-их) договору(-ів) на кожну квартиру як частину пам’ятки культурної спадщини, балкони, еркери, лоджії якої пропонуються для реставрації у рамках Програми.

4.5.5. Довіреність про уповноваження особи на участь у Програмі (нотаріально посвідчена).

4.5.6. Письмова заява-відмова від участі у Програмі відповідно до Додатка 2 (за наявності).

4.5.7. Акт про відсутність заявника відповідно до додатка 3 (за наявності).

4.6. У разі невідповідності заявки, її форми та додатків до неї вимогам, передбачених Програмою, координатор та виконавець Програми не беруть до розгляду таку заявку.

4.7. Виконавець Програми розглядає заявку учасника Програми на відповідність таким критеріям:

4.7.1. Реставрація балконів будинку виконується лише на головних фасадах житлових будинків – пам’яток культурної спадщини, які розташовані на території Львівської міської територіальної громади.

4.7.2. Наявний укладений охоронний договір між учасником Програми та органом охорони культурної спадщини.

4.7.3. Незадовільний або аварійний стан балконів будинку, які потребують реставрації.

4.8. Заявки, які не відповідають критеріям, зазначеним у пункті 4.7 Програми, відхиляються виконавцем Програми, про що учасника Програми повідомляється письмово.

4.9. За результатами розгляду заявки виконавець Програми складає титульний список на виконання реставрації балконів будинку, який затверджується координатором Програми та погоджується з профільним керівником, якому підзвітний координатор Програми.

4.10. Після погодження та затвердження титульного списку реставрації балконів будинку відповідно до пункту 4.9 Програми виконавець Програми письмово повідомляє учасника Програми про участь у Програмі.

4.11. Учасник Програми у розумний строк, але не пізніше моменту підписання договору на виконання робіт з будівельного підряду, зобов’язаний надати виконавцю Програми нотаріально посвідчену згоду на проведення робіт і засвідчені у встановленому законом порядку документи про право власності на квартиру, до якої належить балкон(-и), еркер(-и), лоджія(-ї).

4.12. Підстави припинення участі у Програмі:

4.12.1. Ненадання учасником Програми у порядку, передбаченому Програмою, згоди власника(-ів) балконів будинку на виконання реставрації відповідно до умов Програми.

4.12.2. Неукладення договору на виконання реставрації балконів будинку або розірвання цього договору.

4.12.3. Невнесення учасником Програми обов’язкового платежу відповідно до вимог, передбачених Програмою.

4.12.4. Незабезпечення доступу до відповідних балконів будинку та до інженерних мереж (електрики, води, каналізації).

4.12.5. Відсутність фінансування виконання Програми.

5. Порядок виконання реставрації балконів будинку

відповідно до Програми

5.1. Для реалізації Програми виконавець Програми виступає замовником виконання реставрації на балконах будинку та укладає з цією метою відповідні договори.

5.2. На замовлення виконавця Програми розробляється проєктно-кошторисна документація для виконання реставрації балконів будинку (надалі – проєктно-кошторисна документація).

5.3. Проєктно-кошторисна документація, замовником якої виступає виконавець Програми, підлягає обов’язковій державній експертизі відповідно до законодавства України.

5.4. Відповідно до проєктно-кошторисної документації виконавець Програми здійснює закупівлю робіт з реставрації балконів будинку із застосуванням процедур, передбачених законодавством України.

5.5. Для виконання реставрації балконів будинку виконавець Програми отримує передбачені законодавством України дозвільні документи.

5.6. За результатами проведених процедур закупівлі робіт, визначених пунктом 5.4 Програми, між виконавцем Програми, підрядною організацією та учасником Програми укладається відповідний договір на виконання реставрації балконів будинку (надалі – договір на виконання робіт).

5.7. Відповідно до умов Програми за договором на виконання робіт виконавець Програми реалізує функції замовника реставрації балконів будинку та співфінансує виконання робіт, учасник Програми здійснює співфінансування зазначених робіт, а підрядна організація виконує відповідну реставрацію балконів будинку.

5.8. Відповідний учасник Програми здійснює обов’язковий платіж у розмірі 10 000 грн за кожний свій балкон, еркер чи лоджію, які підлягають реставрації на умовах Програми (надалі – обов’язковий платіж).

5.9. Обов’язковий платіж перераховується учасниками Програми безпосередньо підрядній організації до початку виконання робіт на об’єкті відповідно до умов, зазначених у договорі на виконання робіт.

5.10. Відповідно до умов договору на виконання робіт виконавець Програми та підрядник підписують акти виконаних робіт, які є підставою для здійснення оплати за виконані роботи.

5.11. У разі виникнення під час виконання реставрації балконів будинку додаткових робіт, які непередбачені у проєктно-кошторисній документації, такі роботи фінансуються за кошти виконавця Програми. Договір на виконання додаткових робіт з реставрації балконів будинку укладається без участі учасника Програми.

Секретар ради						  Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

В. о. начальника управління

охорони історичного середовища			  Маріанна МОРОЗ

Додаток 1

до Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках

Директору офісу охорони культурної спадщини

______________________________

(ім’я, прізвище)

Уповноважена особа:	______________________________

(ПІП)

______________________________

(адреса проживання заявника(-ів)

______________________________

(телефон)

ЗАЯВКА

Просимо включити до Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках та виступити замовником робіт з реставрації, ремонту (реставраційного)  балкону(-ів),  еркера(-ів),  лоджії(-й),  які  належать

(необхідне підкреслити)

до квартир(-и) № ___________ та розташовані на головному фасаді будинку за адресою: ____________________________________.

Цією заявкою ми зобов’язуємося:

1. Надати нотаріально засвідчену згоду на проведення реставрації балконів будинку.

2. Оплатити обов’язковий внесок у розмірі 10 000 грн за один балкон, еркер чи лоджію згідно з умовами, передбаченими Програмою.

3. Забезпечити доступ до балконів, еркерів, лоджій, які пропонуються до реставрації.

4. Дозволити безоплатне використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для проведення реставрації балконів будинку.

Додатки:

1. Копії технічних паспортів на приміщення житлових квартир пам’ятки, балкони, еркери та лоджії яких підлягають реставрації (засвідчені відповідним власником) – 1 примірник.

2. Копії поверхових планів будинку – пам’ятки (засвідчені уповноваженою особою або органом) – 1 примірник.

3. Фотофіксація стану балкону(-ів), еркера(-ів), лоджії(-й), які пропонуються для реставрації – 1 примірник.

4. Копії укладеного(-их) охоронного(-их) договору(-ів) на кожну квартиру як частину пам’ятки культурної спадщини, балкони, еркери, лоджії якої підлягають реставрації у рамках Програми – 1 примірник.

5. Довіреність про уповноваження особи на участь у Програмі (нотаріально посвідчена) – 1 примірник.

6. * Заява-відмова від участі у Програмі – __ примірник (-ів).

7. ** Акт про відсутність заявника - __ примірник (-ів).

Примітки:

* Подається у разі відмови від участі у Програмі окремим                             власником(-ами) балкону(-ів), еркера(-ів), лоджії(-й).

** Подається у зв’язку з неможливістю встановлення контакту з  власником(-ами) балкону (-ів) головного фасаду (-ів).

Надаємо згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо).

Заявник

_______________              	  __________________________________         (підпис)     	                                           	    (ПІП)

"____"____________ 20___ року

В. о. начальника управління

охорони історичного середовища	   		       Маріанна МОРОЗ

Додаток 2

до Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках

Директору офісу охорони культурної спадщини

_______________________________

(ім’я, прізвище)

_______________________________

(ПІП)

______________________________

(адреса проживання заявника)

______________________________

(телефон)

ЗАЯВА-ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

Прошу не включати до Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках балкон(-и), еркер(-и), лоджію(-ї) квартир(-и) (необхідне підкреслити)  № ____________________,  які  розташовані  на головному фасаді будинку за адресою:___________________________.

Цією заявою я відмовляюся від співфінансування Львівською міською радою робіт з реставрації та підтверджую свій обов’язок щодо забезпечення збереження та належного утримання частини пам’ятки культурної спадщини, що належить мені на праві власності.

Заявник

______________        	_____________________________________

(підпис)                                                  	(ПІП)

"____"____________ 20___ року

В. о. начальника управління

охорони історичного середовища	  		       Маріанна МОРОЗ

Додаток 3

до Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2028 роках

Акт

про відсутність заявника та неможливість отримання документів / заяви-відмови для участі у Програмі

м. Львів 								"__" ________ 20___ р.

Ми, що нижче підписалися:

1. мешканець(ка) будинку _______________, кв. ___, тел. __________;

2. мешканець(ка) будинку _______________, кв. ___, тел. __________;

3. мешканець(ка) будинку _______________, кв. ___, тел. __________;

та представник(и) ЛКП / обслуговуючої компанії:

1. ______________________, посада ______________, ____________;

2. ______________________, посада ______________, ____________

склали цей акт про те, що станом на ____.__________. 20___, власник(и) квартири № ____ фактично не проживає(-ють) у будинку за адресою: ______________________________________.

Для отримання документів для участі у Програмі або письмової заяви-відмови від участі у Програмі було вжито таких заходів (заповнити потрібне):

- здійснено спроби телефонного зв’язку "___" ________ 20__ р. о __:___ (результат: ____________);

- направлено повідомлення / лист (за наявності) "___" ________ 20 р. (реквізити / спосіб: ______________);

- здійснено візит за адресою квартири "___" ________ 20__р. о __:__ (результат: ___________________);

- залишено письмове повідомлення у поштовій скриньці / на дверях                     "__" ________ 20___ р.;

- інше: _____________________________________________________.

У зв’язку з неможливістю встановлення контакту з власником(ами) квартири № ____ отримати від нього(них) документи для участі у Програмі або письмову заяву-відмову не вбачається можливим.

Цей акт складено для долучення до спільної заявки на участь у Програмі співфінансування робіт з ремонту / реставрації балконів (назва Програми: ______________________________________) як підтвердження відсутності можливості отримати документи / заяву-відмову від власника(ів) квартири № ____.

Додатки (за наявності):

1. Копія / фото повідомлення, залишеного для власника;

2. Інші матеріали: ______________________________________.

Підписи

Мешканці будинку:

1. ______________________ /______________/

2. ______________________ /______________/

3. ______________________ /______________/

Представник(и) ЛКП / обслуговуючої компанії:

______________________ / ____________________

(прізвище, ініціали)		                    (посада)

______________________ / ____________________

(прізвище, ініціали)		                     (посада)"

Директор офісу

охорони культурної спадщини				Тетяна БАЛУКОВА