Додаток

до ухвали  міської  ради

від ___________№____

"Додаток

Затверджено

ухвалою  міської  ради

від 26.12.2019 № 6116

ПРОГРАМА

проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2025 роках

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Львівська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління охорони історичного середовища |
| 3. | Виконавці Програми | Управління охорони історичного середовища |
| 4. | Учасники Програми | Власники житлових квартир, балкони, еркери, лоджії яких розташовані на головному фасаді будинку – пам’ятки культурної спадщини |
| 5. | Мета Програми | Основною метою та завданням реалізації Програми є виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів, еркерів, лоджій (надалі - балконів) житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території міста Львова |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2020 – 2025 роки |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Львівської міської територіальної громади |
| 8. | Загальний обсяг фінансування | Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах щорічних запланованих асигнувань та коштів власників квартир, балкони яких розташовані на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки культурної спадщини відповідно до механізму реалізації Програми |

1. Мета Програми

Основною метою та завданням реалізації Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2025 роках (надалі – Програма) є виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території м. Львова.

2. Фінансування Програми

2.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади у межах щорічних запланованих асигнувань та коштів співвласників житлових будинків відповідно до умов цієї Програми.

2.2. Кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади скеровуються управлінню охорони історичного середовища відповідно до механізму реалізації Програми.

2.3. Суми коштів на виконання цієї Програми передбачаються у видатках бюджету Львівської міської територіальної громади на 2020-2025 роки.

3. Порядок участі у Програмі

3.1. Для участі у цій Програмі всі власники житлових квартир, балкони, еркери, лоджії яких розташовані на головному фасаді будинку – пам’ятки культурної спадщини за однією адресою (надалі – учасники Програми), уповноважують одну особу або орган, який подає заяву, наведену у додатку 1 до цієї Програми, на участь у Програмі (надалі – заявка), надає нотаріально посвідчену згоду(и) (оригінал(и) та підписує договір на виконання робіт у порядку, передбаченому цією Програмою. Уповноважена особа надає документ, що підтверджує її повноваження (нотаріально посвідчений).

3.2. У разі, коли окремий(і) власник(и) балконів житлових (квартир), розташованих на головному фасаді будинку – пам’ятки, відмовляються від участі у Програмі, учасник Програми до заявки долучає відповідну письмову відмову за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Програми.

3.3. У разі наявності доданої до заявки учасника Програми відмови від участі у Програмі власника(ів) житлової квартири на виконання ремонтно-реставраційних робіт балкона(ів), розташованих на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки, управління охорони історичного середовища має право відхилити таку заявку та відмовити в участі у Програмі.

3.4. Заявка подається на ім’я начальника управління охорони історичного середовища через Центр надання адміністративних послуг за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Програми.

3.5. У заявці учасник Програми обов’язково надає згоду на:

3.5.1. Забезпечення доступу до балконів пам’ятки, які пропонуються до ремонтно-реставраційних робіт.

3.5.2. На виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів.

3.5.3. Використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки.

3.5.4. Внесення обов’язкового платежу у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за один балкон згідно з умовами, передбаченими цією Програмою.

3.6. До заявки додаються:

3.6.1. Копії всіх технічних паспортів на приміщення житлових квартир пам’ятки, балкони яких підлягають ремонтно-реставраційним роботам (засвідчені Учасником Програми) – 1 примірник.

3.6.2. Поверхові плани будинку – пам’ятки (засвідчені уповноваженою особою або органом) – 1 примірник.

3.6.3. Фотофіксація стану балкону(ів), які пропонуються для участі у Програмі.

3.6.4. Копія(ї) укладеного охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини (її частину) з кожним Учасником Програми на кожну житлову квартиру, балкони якої підлягають ремонтно-реставраційним роботам в рамках Програми.

3.6.5. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (нотаріально посвідчений).

3.7. Критерії відбору:

3.7.1. Ремонтно-реставраційні роботи виконуються лише на будинках, які належать до пам’яток культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини“.

3.7.2. Ремонтно-реставраційні роботи відповідно до цієї Програми виконуються на балконі(ах), що належать до житлової(их) квартири і розташовані на головному фасаді(ах) житлового будинку – пам’ятки.

3.7.3. Наявність в учасника Програми (власника(ів) балконів житлової(их) квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки), укладеного охоронного договору з органом охорони культурної спадщини.

3.7.4. Незадовільний або аварійний стан балконів пам’ятки, які потребують невідкладних ремонтно-реставраційних робіт.

3.8. За результатами розгляду заявки управління охорони історичного середовища надає письмову відповідь щодо включення/невключення учасника Програми до Програми.

3.9. За результатами розгляду заявки управління охорони історичного середовища затверджує попередньо погоджений керівником, якому підзвітне це управління, титульний список на виконання робіт, передбачених цією Програмою, відповідно до бюджетних призначень та частки співфінансування.

3.10. У разі невідповідності заявки формі та вимогам, передбаченим паспортом та пунктами 3.2-3.7 цієї Програми, управління охорони історичного середовища відхиляє заявку та не включає учасника Програми до Програми.

3.11. Підстави коли учасник Програми втрачає право на виконання ремонтно-реставраційних робіт за цією Програмою:

3.11.1. Незабезпечення доступу до відповідних балконів пам’ятки та до інженерних мереж (електрики, води, каналізації).

3.11.2. Ненадання на вимогу управління охорони історичного середовища згоди учасника Програми (власника(ів) балконів житлової(их) (квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки), на виконання ремонтно-реставраційних робіт, у тому числі нотаріально посвідченої.

3.11.3. Невнесення учасником Програми (власником (ами) балконів (квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку – пам’ятки), обов’язкового платежу відповідно до вимог, передбачених цією Програмою.

3.11.4. Відсутність бюджетного фінансування Програми.

3.11.5. Самостійна відмова учасника Програми від участі у Програмі.

4. Виконання ремонтно-реставраційних робіт Програми

4.1. Для реалізації цієї Програми управління охорони історичного середовища виступає замовником виконання ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки, та укладає з цією метою відповідні договори.

4.2. На замовлення управління охорони історичного середовища розробляється проектно-кошторисна документація для виконання ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки (надалі – проектно-кошторисна документація).

4.3. Розроблена проектно-кошторисна документація, у випадках, передбачених законодавством України, підлягає обов’язковій державній експертизі, замовником виконання якої виступає управління охорони історичного середовища.

4.4. На підставі погодженої проектно-кошторисної документації управління охорони історичного середовища здійснює закупівлю ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки, із застосуванням процедур, передбачених законодавством України.

4.5. За результатами проведених процедур закупівлі робіт, передбачених пунктом 4.4 цієї Програми, між управлінням охорони історичного середовища, підрядною організацією та учасником Програми укладається відповідний договір на виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів житлового будинку – пам’ятки (надалі – договір на виконання робіт).

4.6. За умовами зазначеного вище договору на виконання робіт управління охорони історичного середовища здійснює функції замовника ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки та фінансує виконання робіт відповідно до умов Програми, учасник Програми здійснює співфінансування зазначених робіт на умовах Програми, а підрядна організація виконує відповідні ремонтно-реставраційні роботи балконів пам’ятки.

4.7. Розмір обов’язкового платежу власника(ів) балкону, еркера чи лоджії, розташованих на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки, становить 10 000 (десять тисяч) грн. за кожен балкон, еркер чи лоджію та перераховується безпосередньо підрядній організації, як авансовий платіж на виконання ремонтно-реставраційних робіт, відповідно до укладеного договору на виконання робіт. Реставраційно-ремонтні роботи розпочинаються після зарахування учасниками Програми авансового платежу у повному обсязі на рахунок підрядної організації.

4.8. На виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки управління охорони історичного середовища отримує передбачені законодавством України дозвільні документи.

4.9. Для отримання дозвільних документів на виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки на вимогу управління охорони історичного середовища уповноважена особа надає нотаріально посвідчені згоди на проведення робіт та засвідчені у встановленому законом порядку документи про право власності на приміщення, до яких належать балкони.

4.10. Після виконаних реставраційно-ремонтних робіт балконів управління охорони історичного середовища підписує акти виконаних робіт.

4.11. У разі виникнення у процесі виконання реставраційно-ремонтних робіт додаткових робіт, які не передбачені у проектно-кошторисній документації, такі роботи фінансуються за кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Договір на виконання додаткових реставраційно-ремонтних робіт щодо об’єкта укладається без участі учасника Програми.

Секретар ради 						Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Начальник управління охорони

історичного середовища 				Лілія ОНИЩЕНКО-ШВЕЦЬ

Додаток 1

до Програми проведення ремонтно-

реставраційних робіт балконів

будинків - пам’яток культурної

спадщини на території м. Львова у

2020-2025 роках

Начальнику управління охорони історичного середовища

________________________________________________________________

(ім’я, прізвище)

________________________________________________________________

(ПІП/назва юридичної особи)

________________________________________________________________

(адреса проживання заявника, місцезнаходження особи)

________________________________________________________________

(телефон)

ЗАЯВА

Прошу включити до Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків – пам’яток культурної спадщини на території                   м. Львова у 2020-2025 роках балкон(и) квартир(и) №__________________, що розташовані на головному фасаді будинку №_______ на                              вул. ____________________________ у м. Львові.

Учасник:

________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи від усіх власників балконів; у разі уповноваження юридичної особи – назва юридичної особи і прізвище та ініціали керівника)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цією Заявкою надається згода від всіх власників квартир на:

- забезпечення доступу до балконів пам’ятки для виконання ремонтно-реставраційних робіт;

- на виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки (в тому згода на оформлення нотаріально посвідченої згоди);

- використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для проведення ремонтно-реставраційних робіт;

- оплату обов’язкового внеску у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за один балкон;

- обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Додатки:

- копії всіх технічних паспортів на приміщення квартир пам’ятки, балкони яких підлягають ремонтно-реставраційним роботам (засвідчені Учасником Програми) – 1 примірник;

- поверхові плани будинку – пам’ятки (засвідчені уповноваженою особою або органом) – 1 примірник;

- фотофіксація стану балкону(ів), які пропонуються для участі у Програмі;

- копія(ї) укладеного охоронного(их) договору(ів) на пам’ятку культурної спадщини (її частину) з кожним Учасником Програми на кожну квартиру, балкони якої підлягають ремонтно-реставраційним роботам в рамках Програми;

- документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (нотаріально посвідчений).

Підтверджую, що не є учасником жодної іншої програми щодо ремонтно-реставраційних робіт чи ремонту (реставраційного) балкону(ів), які зазначені у цій заявці.

Заявник – учасник Програми

_______________ 		________________________________________ (підпис)			       (для юридичної особи – посада ПІП керівника;

для фізичної особи - ПІП)

“____“____________ 20___ року       		М.П.

Начальник управління охорони

історичного середовища 				Лілія ОНИЩЕНКО-ШВЕЦЬ

Додаток 2

до Програми проведення ремонтно-

реставраційних робіт балконів

будинків - пам’яток культурної

спадщини на території м. Львова у

2020-2025 роках

Начальнику управління охорони історичного середовища

________________________________________________________________

(ім’я, прізвище)

________________________________________________________________

(ПІП/назва юридичної особи)

________________________________________________________________

(адреса проживання заявника, місцезнаходження особи)

________________________________________________________________

(телефон)

ЗАЯВА-ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

Прошу не включати до Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків – пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2025 роках балкон(и) квартир(и) №__________________, що розташовані на головному фасаді будинку №_______ на вул. ____________________________ у м. Львові.

Відповідальність за стан балкону покладається на власника квартири, до якої він належить, відповідно до законодавства України.

Начальник управління охорони

історичного середовища 				Лілія ОНИЩЕНКО-ШВЕЦЬ